**Sprint Planning quinto scrum 5 Proyecto Restaurante 360.**

Brandon florez (Scrum master)

Fredes Acosta (Desarrollador)

24 DE JUNIO.

BRANDON:

-Asignado como scrum master de la semana para el quinto entregable.

-Realizar y asignar tareas para los días 25, 26, 27, 28, y 1 de julio.

-Definir las funcionalidades a desarrollar.

FREDES:

-Realizar acuerdo de distribución de tareas con el scrum master.

25 DE JUNIO.

BRANDON:

- Iniciar con el desarrollo del HTML Y CSS dashboard de clientes con visual de las funcionalidades de cliente

FREDES:

- Iniciar con el desarrollo del HTML Y CSS dashboard de administrador con visual de las funcionalidades de cliente

26 DE JUNIO.

BRANDON:

- Iniciar con el desarrollo del Back-end dashboard de clientes con visual de las funcionalidades de cliente

FREDES:

- Iniciar con el desarrollo del Back-end dashboard de administrador con visual de las funcionalidades de cliente

27 DE JUNIO.

BRANDON:

-Iniciar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos 4 y 5, HTML y CSS.

FREDES:

- Iniciar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos 3 y 10, HTML y CSS.

28 DE JUNIO.

BRANDON:

-Finalizar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos 4 y 5 con backend funcional.

FREDES:

- Iniciar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos 3 y 10 con backend funcional.

30 DE JUNIO.

BRANDON:

01 DE JULIO.

-Adelantar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos de la visual de clientes con backend funcional.

FREDES:

- Iniciar desarrollo de las funcionalidades de los requerimientos de la visual de administrador y empleados con backend funcional.